Plan de implementación por tareas para Codex

Web App de Catequesis Católica - Parroquia San Pedro

Node.js + Express + JavaScript + EJS/Bootstrap/HTMX + SQLite

Objetivo del documento

Dividir el plan actualizado de la web app en tareas pequeñas, ordenadas y verificables, con prompts listos para copiar en Codex. La idea es evitar enviar todo el proyecto de una sola vez y construirlo por etapas seguras.

Uso recomendado: copiar una tarea por vez en Codex, revisar los cambios, ejecutar pruebas manuales, corregir y recién después avanzar a la siguiente tarea.

# 1. Plan general resumido

| Elemento | Definición |
| --- | --- |
| Producto | Web app responsive para catequesis familiar y juvenil. |
| Usuarios | Admin, coordinador zonal, coordinador parroquial, catequista familiar, catequista juvenil y niño/alumno. |
| Función central | Juegos interactivos, actividades con imágenes, progreso del niño, reportes y guía anual en ZIP/PDF. |
| Stack | Node.js, Express, JavaScript, EJS, Bootstrap 5, Alpine.js, HTMX, SQLite, better-sqlite3. |
| Seguridad | bcrypt, express-session, CSRF, Helmet, rate limit, Zod, uploads seguros, auditoría y backups. |
| Regla admin | El rol admin tiene acceso completo a todos los módulos, datos y paneles. |

Regla para Codex

No pedirle “hacé toda la aplicación”. En cada ejecución, darle una tarea puntual, con límites claros y criterios de aceptación. Codex debe devolver qué cambió, cómo correrlo y cómo probarlo.

# 2. Prompt maestro de contexto

Pegá este contexto al inicio de las primeras tareas o cuando Codex pierda contexto del proyecto.

Contexto general del proyecto:
Necesito crear una web para catequesis católica de la Parroquia San Pedro. La app debe funcionar como una web responsive para celular, tablet y computadora.

El sistema tendrá:
- Juegos interactivos de preguntas y respuestas con imágenes.
- Actividades para rellenar frases o seleccionar palabras correctas.
- Perfil visual del niño con avatar, progreso y actividades completadas.
- Panel para catequistas con progreso individual y grupal.
- Reportes CSV por catequista, grupo, fecha, actividad o tipo de catequesis.
- Subida segura de un archivo ZIP que contiene un PDF con la guía anual.
- Roles: admin, coordinador_zonal, coordinador_parroquial, catequista_familiar, catequista_juvenil y niño/alumno.
- El admin tiene acceso completo a todo el sistema.

Stack decidido:
- Backend: Node.js + Express + JavaScript.
- Frontend: EJS + Bootstrap 5 + Alpine.js + HTMX.
- Base de datos: SQLite + better-sqlite3.
- Seguridad: bcrypt, express-session, CSRF, Helmet, rate limit, Zod, uploads seguros, audit_logs y backups.

Reglas de trabajo:
- Implementar solamente la tarea solicitada.
- No agregar funcionalidades fuera del alcance de la tarea.
- Mantener arquitectura modular.
- Separar routes, controllers, services, repositories y validators.
- No guardar contraseñas ni códigos de niños en texto plano.
- Dejar instrucciones claras para probar cada cambio.

# 3. Orden de tareas para Codex

| Nro. | Tarea | Objetivo corto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Crear servidor base Node.js + Express | Crear la base mínima del proyecto sin lógica de negocio todavía. |
| 2 | Crear estructura modular del proyecto | Ordenar carpetas para que el proyecto escale sin mezclar responsabilidades. |
| 3 | Configurar variables de entorno y dependencias base | Preparar configuración centralizada para puerto, entorno, sesiones y rutas internas. |
| 4 | Configurar SQLite con better-sqlite3 | Crear la conexión central a SQLite con configuración segura para MVP. |
| 5 | Crear sistema de migraciones y schema inicial | Crear tablas base del sistema con índices y relaciones correctas. |
| 6 | Crear seeds iniciales: parroquia, niveles y admin | Dejar datos mínimos para entrar al sistema como admin. |
| 7 | Implementar login, logout y sesiones seguras | Permitir ingreso de admin, coordinadores y catequistas con email y contraseña. |
| 8 | Implementar roles, requireRole y dashboard por rol | Controlar permisos por rol con regla de admin global. |
| 9 | Agregar seguridad base: Helmet, CSRF y rate limit | Proteger formularios, login y rutas sensibles desde el inicio. |
| 10 | Crear panel admin mínimo | Dar al admin una pantalla central para navegar el sistema y ver estado básico. |
| 11 | CRUD de usuarios administrativos | Permitir al admin crear y administrar coordinadores y catequistas. |
| 12 | CRUD de grupos de catequesis | Crear y administrar grupos asociados a parroquia, nivel y catequista. |
| 13 | CRUD de niños con código seguro | Crear niños/alumnos y generar acceso por código no predecible. |
| 14 | Acceso del niño y perfil visual | Permitir que el niño entre con código y vea su perfil sin datos sensibles. |
| 15 | CRUD de actividades, preguntas y respuestas | Permitir crear juegos de preguntas, rellenar frases e imágenes. |
| 16 | Pantalla de juego interactivo para niños | Hacer que el niño pueda jugar una actividad y recibir feedback. |
| 17 | Guardar intentos, respuestas y puntaje | Persistir el progreso real del niño en activity_attempts y question_attempts. |
| 18 | Mostrar progreso individual y grupal | Permitir que niños y catequistas vean avances de forma clara y no competitiva. |
| 19 | Exportar reportes CSV | Permitir descargar reportes por catequista, grupo, fecha, actividad o nivel. |
| 20 | Subida segura de imágenes | Permitir imágenes llamativas para actividades y preguntas con validación fuerte. |
| 21 | Subida segura de ZIP con guía anual PDF | Permitir subir guía anual en ZIP y extraer un PDF de forma segura. |
| 22 | Logs, auditoría y vista de sistema para admin | Dar herramientas al admin para soporte técnico y trazabilidad. |
| 23 | Backups manuales de SQLite | Proteger datos del MVP con copias recuperables. |
| 24 | Pulido visual mobile-first | Mejorar experiencia en celular para niños, catequistas y admin. |
| 25 | Revisión final del MVP | Verificar el flujo mínimo completo antes de presentar o desplegar. |

# 4. Tareas detalladas con prompts para Codex

## Tarea 1. Crear servidor base Node.js + Express

Objetivo: Crear la base mínima del proyecto sin lógica de negocio todavía.

Inicio sugerido para Codex:

Necesito que crees una web para catequesis católica. En esta primera tarea, construí solamente un servidor Node.js + Express con JavaScript.

Prompt completo para Codex:

Necesito que crees una web para catequesis católica de la Parroquia San Pedro.

En esta tarea construí solamente la base del servidor con Node.js + Express y JavaScript.

Requisitos:
- Crear package.json.
- Crear src/app.js y src/server.js.
- Configurar Express.
- Configurar EJS como motor de vistas.
- Crear carpeta src/views.
- Crear carpeta src/public.
- Servir archivos estáticos desde public.
- Agregar una ruta GET / que muestre una página simple: “Catequesis San Pedro”.
- Agregar Bootstrap 5 por CDN en una vista base.
- No implementar base de datos todavía.
- No implementar login todavía.
- No implementar juegos todavía.

Estructura esperada:
src/
  app.js
  server.js
  views/
    layout.ejs
    home.ejs
  public/
    css/
    js/

Al finalizar, indicá:
- qué archivos creaste,
- qué comando debo ejecutar,
- qué URL debo abrir para probar.

Resultado esperado: Servidor Express funcionando con una pantalla inicial simple y estructura mínima del proyecto.

Criterios de aceptación:

npm install funciona sin errores.

npm run dev o npm start levanta el servidor.

GET / muestra la página inicial.

No se implementan funciones fuera de esta tarea.

## Tarea 2. Crear estructura modular del proyecto

Objetivo: Ordenar carpetas para que el proyecto escale sin mezclar responsabilidades.

Inicio sugerido para Codex:

Necesito que ordenes el servidor en una arquitectura modular para la web de catequesis.

Prompt completo para Codex:

Necesito que mejores la estructura del proyecto para una web app de catequesis católica.

En esta tarea no implementes funcionalidades nuevas. Solo creá la arquitectura modular.

Crear esta estructura:
src/
  config/
    env.js
    session.js
  middlewares/
    auth.middleware.js
    role.middleware.js
    error.middleware.js
  modules/
    auth/
    admin/
    users/
    children/
    groups/
    activities/
    progress/
    guides/
    reports/
  database/
    migrations/
    seeds/
  views/
  public/
  uploads/
    public/
      images/
    private/
      guides/
  backups/

Reglas:
- No crear todavía CRUDs.
- No crear todavía base de datos.
- No crear todavía login.
- Preparar archivos README o .gitkeep si hace falta para conservar carpetas vacías.
- Mantener app.js y server.js funcionando.

Al finalizar, indicá la estructura creada y cómo verificar que el servidor sigue funcionando.

Resultado esperado: Proyecto organizado por módulos, con carpetas preparadas para auth, usuarios, niños, grupos, actividades, progreso, guías y reportes.

Criterios de aceptación:

La ruta / sigue funcionando.

La estructura modular existe.

No se agregó lógica de negocio.

El servidor no se rompe.

## Tarea 3. Configurar variables de entorno y dependencias base

Objetivo: Preparar configuración centralizada para puerto, entorno, sesiones y rutas internas.

Inicio sugerido para Codex:

Necesito que agregues variables de entorno y configuración base para el servidor de catequesis.

Prompt completo para Codex:

Necesito que agregues configuración base al proyecto Node.js + Express.

En esta tarea:
- Instalar y configurar dotenv.
- Crear archivo .env.example.
- Crear src/config/env.js para leer variables de entorno.
- Configurar PORT, NODE_ENV, SESSION_SECRET y DATABASE_PATH.
- Agregar scripts útiles en package.json: start, dev.
- Si usás nodemon para desarrollo, agregalo como dependencia de desarrollo.
- No implementar base de datos todavía.
- No implementar login todavía.

Variables esperadas en .env.example:
PORT=3000
NODE_ENV=development
SESSION_SECRET=change_me
DATABASE_PATH=./src/database/catequesis.sqlite

Al finalizar, explicá cómo crear el .env real y cómo ejecutar el proyecto.

Resultado esperado: Proyecto con configuración centralizada y scripts de ejecución claros.

Criterios de aceptación:

Existe .env.example.

src/config/env.js valida variables mínimas.

npm run dev funciona.

La app sigue mostrando la home.

## Tarea 4. Configurar SQLite con better-sqlite3

Objetivo: Crear la conexión central a SQLite con configuración segura para MVP.

Inicio sugerido para Codex:

Necesito que configures SQLite con better-sqlite3 para la web de catequesis.

Prompt completo para Codex:

Necesito que configures SQLite para la web app de catequesis.

Requisitos:
- Instalar better-sqlite3.
- Crear src/config/database.js.
- Leer DATABASE_PATH desde env.js.
- Crear la base si no existe.
- Activar estas configuraciones:
  PRAGMA journal_mode = WAL;
  PRAGMA foreign_keys = ON;
  PRAGMA busy_timeout = 5000;
- Exportar la instancia db para usarla en repositories.
- Crear una ruta temporal GET /health/db que haga una consulta simple SELECT 1 y devuelva estado OK.
- No crear tablas todavía.
- No implementar migraciones todavía.

Al finalizar, indicá cómo probar la conexión a SQLite.

Resultado esperado: Conexión SQLite funcional usando better-sqlite3 y PRAGMA configurados.

Criterios de aceptación:

Se crea el archivo SQLite.

GET /health/db devuelve OK.

foreign_keys queda activo.

No hay tablas de negocio todavía.

## Tarea 5. Crear sistema de migraciones y schema inicial

Objetivo: Crear tablas base del sistema con índices y relaciones correctas.

Inicio sugerido para Codex:

Necesito que crees las migraciones iniciales de SQLite para la web de catequesis.

Prompt completo para Codex:

Necesito que crees el sistema de migraciones para SQLite y el schema inicial de la web de catequesis.

Tablas a crear:
- parishes
- catechesis_levels
- users
- groups_table
- children
- activities
- questions
- answers
- activity_attempts
- question_attempts
- guides
- audit_logs
- backups

Requisitos importantes:
- users debe tener roles: admin, coordinador_zonal, coordinador_parroquial, catequista_familiar, catequista_juvenil.
- children debe guardar access_code_hash, no código plano.
- Usar is_active, created_at, updated_at y deleted_at donde corresponda.
- Agregar foreign keys.
- Agregar índices básicos para group_id, catechist_id, parish_id, catechesis_level_id y attempts.
- Crear comando npm run migrate.
- Las migraciones deben poder ejecutarse una vez sin duplicar tablas.
- No implementar CRUD todavía.

Al finalizar, indicá cómo correr la migración y cómo verificar las tablas creadas.

Resultado esperado: Base de datos con tablas iniciales, relaciones e índices.

Criterios de aceptación:

npm run migrate crea las tablas.

La migración es idempotente o controla si ya fue ejecutada.

Las foreign keys funcionan.

El esquema incluye audit_logs y backups.

## Tarea 6. Crear seeds iniciales: parroquia, niveles y admin

Objetivo: Dejar datos mínimos para entrar al sistema como admin.

Inicio sugerido para Codex:

Necesito que crees datos iniciales para la web de catequesis: parroquia, niveles y usuario admin.

Prompt completo para Codex:

Necesito que crees seeds iniciales para la web app de catequesis.

Crear:
- Parroquia: San Pedro.
- Niveles de catequesis: catequesis_familiar y catequesis_juvenil.
- Usuario admin inicial.

Requisitos:
- El admin debe tener rol admin.
- La contraseña debe guardarse con bcrypt.
- Leer email y password del admin desde variables de entorno si existen:
  ADMIN_EMAIL
  ADMIN_PASSWORD
- Si no existen, usar valores de desarrollo y advertir en consola.
- Crear comando npm run seed.
- No crear login todavía.
- No crear panel admin todavía.

Al finalizar, indicá cómo correr seed y cómo verificar que el admin existe.

Resultado esperado: Datos iniciales listos para iniciar el sistema.

Criterios de aceptación:

npm run seed crea la parroquia San Pedro.

Crea niveles familiar y juvenil.

Crea admin con password hasheado.

El seed no duplica datos si se ejecuta dos veces.

## Tarea 7. Implementar login, logout y sesiones seguras

Objetivo: Permitir ingreso de admin, coordinadores y catequistas con email y contraseña.

Inicio sugerido para Codex:

Necesito que implementes login con sesiones para la web de catequesis.

Prompt completo para Codex:

Necesito que implementes autenticación para usuarios administrativos de la web de catequesis.

Usuarios incluidos:
- admin
- coordinador_zonal
- coordinador_parroquial
- catequista_familiar
- catequista_juvenil

Requisitos:
- Usar bcrypt para comparar password.
- Usar express-session.
- Configurar cookie con httpOnly, sameSite=lax y secure solo en producción.
- Crear rutas:
  GET /login
  POST /login
  POST /logout
- Crear middleware requireAuth.
- Crear vista login.ejs.
- Después de login correcto, redirigir a /dashboard.
- Si el usuario está inactivo o eliminado, no permitir acceso.
- No implementar acceso de niños todavía.
- No implementar CRUD de usuarios todavía.

Al finalizar, indicá cómo probar login con el usuario admin del seed.

Resultado esperado: Login administrativo funcional con sesiones seguras.

Criterios de aceptación:

Admin puede iniciar sesión.

Logout destruye la sesión.

Usuarios inactivos no entran.

Rutas protegidas requieren sesión.

## Tarea 8. Implementar roles, requireRole y dashboard por rol

Objetivo: Controlar permisos por rol con regla de admin global.

Inicio sugerido para Codex:

Necesito que agregues autorización por roles para la web de catequesis.

Prompt completo para Codex:

Necesito que implementes autorización por roles para la web de catequesis.

Roles:
- admin
- coordinador_zonal
- coordinador_parroquial
- catequista_familiar
- catequista_juvenil

Regla principal:
- Si user.role === 'admin', puede acceder a todo.
- Si no es admin, validar que su rol esté permitido.

Requisitos:
- Crear middleware requireRole(...allowedRoles).
- Crear GET /dashboard.
- Mostrar dashboard distinto según rol.
- Crear vistas simples para cada rol.
- Crear una ruta de prueba /admin protegida solo para admin.
- No implementar panel admin completo todavía.
- No implementar CRUD todavía.

Al finalizar, explicá cómo probar que admin entra a todo y otros roles no.

Resultado esperado: Middleware de autorización por rol y dashboard inicial.

Criterios de aceptación:

Admin accede a /admin.

Un rol no autorizado recibe 403.

requireRole permite admin siempre.

Dashboard muestra rol actual.

## Tarea 9. Agregar seguridad base: Helmet, CSRF y rate limit

Objetivo: Proteger formularios, login y rutas sensibles desde el inicio.

Inicio sugerido para Codex:

Necesito que agregues seguridad base al servidor Express de catequesis.

Prompt completo para Codex:

Necesito que agregues seguridad base a la web de catequesis.

Requisitos:
- Instalar y configurar helmet.
- Agregar protección CSRF para formularios con sesiones.
- Agregar rate limit para:
  /login
  /acceso-nino
  /upload si existe o prepararlo para cuando exista
- Asegurar que los formularios EJS incluyan token CSRF.
- Crear middleware de errores amigable para CSRF inválido.
- No romper el login existente.
- No implementar funcionalidades nuevas fuera de seguridad.

Al finalizar, indicá cómo probar login correcto y qué pasa si falta el token CSRF.

Resultado esperado: App con cabeceras de seguridad, CSRF y límites básicos de intentos.

Criterios de aceptación:

Login sigue funcionando con CSRF.

Formulario sin token falla de forma controlada.

Helmet está activo.

Rate limit protege login.

## Tarea 10. Crear panel admin mínimo

Objetivo: Dar al admin una pantalla central para navegar el sistema y ver estado básico.

Inicio sugerido para Codex:

Necesito que crees el panel admin mínimo para la web de catequesis.

Prompt completo para Codex:

Necesito que crees el panel admin mínimo.

Recordá: el admin tiene acceso completo a todo el sistema.

Requisitos:
- Crear módulo src/modules/admin.
- Crear ruta GET /admin/dashboard.
- Proteger con requireAuth y requireRole('admin').
- Mostrar tarjetas con enlaces a:
  Usuarios
  Niños
  Grupos
  Actividades
  Guías
  Reportes
  Sistema
- Mostrar conteos básicos si las tablas existen:
  usuarios activos
  niños activos
  grupos activos
  actividades activas
- No implementar todavía CRUD completo.
- No implementar todavía reportes.

Al finalizar, indicá qué ruta abrir y qué debe verse.

Resultado esperado: Dashboard admin inicial con accesos a módulos y conteos básicos.

Criterios de aceptación:

/admin/dashboard requiere admin.

Muestra enlaces de módulos.

Muestra conteos sin romper si están en cero.

No hay CRUD fuera de alcance.

## Tarea 11. CRUD de usuarios administrativos

Objetivo: Permitir al admin crear y administrar coordinadores y catequistas.

Inicio sugerido para Codex:

Necesito que implementes gestión de usuarios administrativos para la web de catequesis.

Prompt completo para Codex:

Necesito que implementes CRUD de usuarios administrativos desde el panel admin.

Usuarios posibles:
- admin
- coordinador_zonal
- coordinador_parroquial
- catequista_familiar
- catequista_juvenil

Requisitos:
- Crear módulo users con routes, controller, service, repository y validators.
- Usar Zod para validar datos.
- Rutas mínimas:
  GET /admin/users
  GET /admin/users/new
  POST /admin/users
  GET /admin/users/:id/edit
  POST /admin/users/:id
  POST /admin/users/:id/deactivate
- No borrar físicamente usuarios.
- Usar is_active o deleted_at para desactivar.
- Password nuevo debe guardarse con bcrypt.
- Registrar acciones importantes en audit_logs.
- Solo admin puede gestionar usuarios.

Al finalizar, indicá cómo crear un catequista y cómo verificar que no se guarda password plano.

Resultado esperado: Gestión de usuarios administrativos desde panel admin.

Criterios de aceptación:

Admin crea coordinadores y catequistas.

Password se hashea.

Desactivar no borra físicamente.

audit_logs registra crear/editar/desactivar.

## Tarea 12. CRUD de grupos de catequesis

Objetivo: Crear y administrar grupos asociados a parroquia, nivel y catequista.

Inicio sugerido para Codex:

Necesito que implementes gestión de grupos para catequesis familiar y juvenil.

Prompt completo para Codex:

Necesito que implementes CRUD de grupos para la web de catequesis.

Cada grupo debe tener:
- parroquia
- nombre
- nivel de catequesis
- catequista asignado
- estado activo/inactivo

Requisitos:
- Crear módulo groups con routes, controller, service, repository y validators.
- Usar Zod.
- Rutas desde admin:
  GET /admin/groups
  GET /admin/groups/new
  POST /admin/groups
  GET /admin/groups/:id/edit
  POST /admin/groups/:id
  POST /admin/groups/:id/deactivate
- Admin puede ver todos los grupos.
- Coordinador parroquial puede ver y gestionar grupos de su parroquia si ya está soportado.
- Catequista solo debe ver sus grupos asignados en una ruta propia.
- Registrar cambios en audit_logs.

Al finalizar, indicá cómo crear un grupo de catequesis familiar y asignarlo a un catequista.

Resultado esperado: Gestión de grupos con catequista asignado y nivel familiar/juvenil.

Criterios de aceptación:

Admin crea grupos.

Grupo queda asociado a catequista.

Catequista no ve grupos ajenos.

Cambios quedan auditados.

## Tarea 13. CRUD de niños con código seguro

Objetivo: Crear niños/alumnos y generar acceso por código no predecible.

Inicio sugerido para Codex:

Necesito que implementes gestión de niños con código seguro para la web de catequesis.

Prompt completo para Codex:

Necesito que implementes gestión de niños/alumnos para la web de catequesis.

Cada niño debe tener:
- nombre
- apellido
- avatar opcional
- grupo
- nivel de catequesis
- estado activo/inactivo
- access_code_hash

Requisitos:
- Crear módulo children con routes, controller, service, repository y validators.
- Generar código aleatorio simple de escribir, por ejemplo PAZ-9135 o K7P9Q2.
- Guardar hash del código, no el código plano.
- Mostrar el código una sola vez al crearlo o regenerarlo.
- Permitir regenerar código desde admin o catequista autorizado.
- Admin puede ver todos los niños.
- Catequista solo puede ver niños de sus grupos.
- No borrar físicamente niños.
- Registrar crear, editar y regenerar código en audit_logs.

Al finalizar, indicá cómo crear un niño y cómo probar que el código no queda guardado en texto plano.

Resultado esperado: Niños creados con acceso seguro y permisos por catequista.

Criterios de aceptación:

Código aleatorio se muestra al crear.

En DB solo queda hash.

Catequista no accede a niños ajenos.

Admin ve todo.

## Tarea 14. Acceso del niño y perfil visual

Objetivo: Permitir que el niño entre con código y vea su perfil sin datos sensibles.

Inicio sugerido para Codex:

Necesito que implementes acceso de niños por código para la web de catequesis.

Prompt completo para Codex:

Necesito que implementes acceso de niños por código seguro.

Requisitos:
- Crear rutas:
  GET /acceso-nino
  POST /acceso-nino
  POST /salir-nino
  GET /nino/perfil
- El niño entra con su código.
- Comparar el código ingresado contra access_code_hash.
- Aplicar rate limit a /acceso-nino.
- Crear sesión separada o control claro para niño.
- Mostrar perfil visual con:
  avatar
  nombre
  grupo
  nivel de catequesis
  progreso general si existe
  mensaje motivador
- No mostrar apellidos completos de compañeros.
- No mostrar datos sensibles.
- No permitir al niño entrar a paneles administrativos.

Al finalizar, indicá cómo probar acceso de niño con un código generado.

Resultado esperado: Acceso infantil simple y seguro con perfil visual.

Criterios de aceptación:

Niño entra con código válido.

Código inválido falla.

Rate limit funciona.

Niño no accede a /admin ni /dashboard administrativo.

## Tarea 15. CRUD de actividades, preguntas y respuestas

Objetivo: Permitir crear juegos de preguntas, rellenar frases e imágenes.

Inicio sugerido para Codex:

Necesito que implementes actividades catequísticas con preguntas y respuestas.

Prompt completo para Codex:

Necesito que implementes el módulo de actividades para la web de catequesis.

Tipos de actividad:
- question_answer
- fill_phrase
- image_question

Requisitos:
- Crear módulo activities con routes, controller, service, repository y validators.
- Permitir crear actividad con título, descripción, tipo, nivel de catequesis, puntos e imagen opcional si ya existe sistema de imágenes.
- Permitir agregar preguntas a una actividad.
- Cada pregunta puede tener varias respuestas.
- Debe existir al menos una respuesta correcta por pregunta.
- Usar order_index para ordenar preguntas.
- Admin puede crear y editar todo.
- Catequista puede crear actividades para su nivel.
- Registrar cambios en audit_logs.
- No implementar todavía la pantalla de juego del niño.

Al finalizar, indicá cómo crear una actividad de ejemplo: “¿Quién bautizó a Jesús?”.

Resultado esperado: Actividades, preguntas y respuestas administrables.

Criterios de aceptación:

Se crea actividad con tipo válido.

Se agregan preguntas y opciones.

Hay validación de respuesta correcta.

Permisos respetan admin/catequista.

## Tarea 16. Pantalla de juego interactivo para niños

Objetivo: Hacer que el niño pueda jugar una actividad y recibir feedback.

Inicio sugerido para Codex:

Necesito que implementes la pantalla de juego para que el niño responda actividades de catequesis.

Prompt completo para Codex:

Necesito que implementes la pantalla de juego interactivo para niños.

Requisitos:
- Listar actividades disponibles para el niño según su nivel de catequesis.
- Crear ruta GET /nino/actividades.
- Crear ruta GET /nino/actividades/:id/jugar.
- Mostrar pregunta, imagen si existe y opciones grandes.
- Permitir responder pregunta por pregunta.
- Mostrar feedback inmediato: correcto o intentar nuevamente, con mensaje amable.
- Usar HTMX si sirve para actualizar parcialmente sin recargar toda la página.
- No guardar progreso todavía si preferís dejarlo para la tarea siguiente, pero preparar la integración.
- Diseño mobile-first con Bootstrap.

Al finalizar, indicá cómo probar una actividad desde el perfil del niño.

Resultado esperado: Niño puede visualizar y responder actividades de forma interactiva.

Criterios de aceptación:

Lista actividades por nivel.

Juego muestra preguntas y opciones.

Feedback visual funciona.

Diseño usable en celular.

## Tarea 17. Guardar intentos, respuestas y puntaje

Objetivo: Persistir el progreso real del niño en activity_attempts y question_attempts.

Inicio sugerido para Codex:

Necesito que guardes el progreso de los juegos de catequesis en SQLite.

Prompt completo para Codex:

Necesito que implementes persistencia de progreso para los juegos.

Tablas a usar:
- activity_attempts
- question_attempts

Requisitos:
- Al iniciar o finalizar una actividad, crear un activity_attempt.
- Guardar cada respuesta en question_attempts.
- Guardar selected_answer_id o written_answer según corresponda.
- Calcular is_correct.
- Calcular score, total_questions y correct_answers.
- Guardar completed_at al terminar.
- Evitar duplicados no deseados.
- Permitir que un niño pueda repetir una actividad.
- No mostrar todavía reportes CSV.

Al finalizar, indicá cómo revisar en DB que las respuestas quedaron guardadas.

Resultado esperado: Progreso persistido con intentos y respuestas.

Criterios de aceptación:

Se crea un intento por actividad completada.

Se guardan respuestas individuales.

Puntaje se calcula correctamente.

completed_at se registra al finalizar.

## Tarea 18. Mostrar progreso individual y grupal

Objetivo: Permitir que niños y catequistas vean avances de forma clara y no competitiva.

Inicio sugerido para Codex:

Necesito que muestres el progreso individual y grupal de catequesis.

Prompt completo para Codex:

Necesito que implementes vistas de progreso.

Para el niño:
- Mostrar actividades completadas.
- Mostrar porcentaje de progreso.
- Mostrar estrellas o barra de avance.
- Mostrar mensaje motivador.

Para el catequista:
- Mostrar su grupo.
- Listar niños de sus grupos.
- Mostrar actividades completadas por niño.
- Mostrar correctas, incorrectas, porcentaje y último acceso.
- Mostrar promedio del grupo.

Privacidad:
- Los niños no deben ver datos sensibles de otros niños.
- Evitar rankings agresivos.
- Catequista no ve grupos ajenos.
- Admin ve todo.

Al finalizar, indicá qué rutas nuevas se agregaron y cómo probarlas.

Resultado esperado: Progreso individual y grupal visible con permisos correctos.

Criterios de aceptación:

Niño ve su propio progreso.

Catequista ve su grupo.

Catequista no ve grupos ajenos.

Admin ve progreso global.

## Tarea 19. Exportar reportes CSV

Objetivo: Permitir descargar reportes por catequista, grupo, fecha, actividad o nivel.

Inicio sugerido para Codex:

Necesito que implementes descarga de reportes CSV para catequistas y coordinadores.

Prompt completo para Codex:

Necesito que implementes reportes CSV de progreso.

Requisitos:
- Crear módulo reports con routes, controller, service y repository.
- Permitir exportar CSV por:
  catequista
  grupo
  nivel de catequesis
  actividad
  rango de fechas
- Columnas recomendadas:
  niño
  grupo
  catequista
  actividades completadas
  correctas
  incorrectas
  porcentaje de progreso
  última actividad
  último acceso
- Admin puede exportar todo.
- Coordinadores pueden exportar según su alcance.
- Catequista solo puede exportar sus grupos.
- No incluir datos sensibles innecesarios.

Al finalizar, indicá cómo descargar un CSV de ejemplo.

Resultado esperado: Reportes CSV descargables con filtros y permisos.

Criterios de aceptación:

CSV se descarga correctamente.

Columnas principales están presentes.

Permisos se respetan.

No expone información innecesaria.

## Tarea 20. Subida segura de imágenes

Objetivo: Permitir imágenes llamativas para actividades y preguntas con validación fuerte.

Inicio sugerido para Codex:

Necesito que implementes subida segura de imágenes para actividades de catequesis.

Prompt completo para Codex:

Necesito que implementes subida segura de imágenes.

Requisitos:
- Usar Multer.
- Aceptar solo jpg, jpeg, png y webp.
- Validar extensión y MIME type.
- Limitar tamaño máximo a 3 MB.
- Renombrar archivos con UUID.
- Guardar en uploads/public/images.
- Guardar en base de datos solo la ruta o identificador.
- No confiar en el nombre original.
- Mostrar errores amigables si el archivo no es válido.
- Integrar imagen opcional con actividades y preguntas.

Al finalizar, indicá cómo probar con una imagen válida y una inválida.

Resultado esperado: Subida de imágenes validada y conectada a actividades/preguntas.

Criterios de aceptación:

Imagen válida se sube.

Archivo inválido se rechaza.

Nombre final usa UUID.

Ruta queda asociada en DB.

## Tarea 21. Subida segura de ZIP con guía anual PDF

Objetivo: Permitir subir guía anual en ZIP y extraer un PDF de forma segura.

Inicio sugerido para Codex:

Necesito que implementes subida segura de un ZIP con PDF para la guía anual de catequesis.

Prompt completo para Codex:

Necesito que implementes subida segura de guía anual.

Flujo:
- Admin o coordinador parroquial sube un archivo ZIP.
- El ZIP debe contener un único PDF válido.
- El PDF queda asociado a año y nivel de catequesis.

Requisitos de seguridad:
- Aceptar solo .zip.
- Limitar tamaño máximo, por ejemplo 20 MB.
- Validar MIME type y extensión.
- Descomprimir en carpeta temporal.
- Bloquear path traversal: rechazar rutas con ../ o absolutas.
- Aceptar solo un PDF interno.
- Renombrar PDF con UUID.
- Guardar PDF fuera de public, por ejemplo uploads/private/guides.
- Crear ruta protegida GET /guides/:id/download para descargar.
- Guardar registro en guides.
- Registrar acción en audit_logs.

Al finalizar, indicá cómo probar ZIP válido, ZIP sin PDF y ZIP con ruta peligrosa.

Resultado esperado: Subida de guía anual segura con descarga protegida.

Criterios de aceptación:

ZIP válido guarda PDF.

ZIP inválido se rechaza.

PDF no queda público.

Descarga requiere permiso.

## Tarea 22. Logs, auditoría y vista de sistema para admin

Objetivo: Dar herramientas al admin para soporte técnico y trazabilidad.

Inicio sugerido para Codex:

Necesito que agregues logs y auditoría visible para el admin de la web de catequesis.

Prompt completo para Codex:

Necesito que mejores soporte técnico para el admin.

Requisitos:
- Instalar y configurar pino para logs.
- Registrar eventos importantes:
  login fallido
  usuario creado/editado/desactivado
  niño creado/editado/regeneración de código
  actividad creada/editada
  guía subida/eliminada
  errores de ZIP
  errores generales
- Usar tabla audit_logs para acciones importantes.
- Crear vista admin /admin/system.
- Mostrar últimos audit_logs.
- Mostrar últimos errores si se guardan en archivo o tabla.
- No exponer stack traces a usuarios comunes.

Al finalizar, indicá cómo generar una acción auditada y dónde verla.

Resultado esperado: Admin puede revisar auditoría y eventos técnicos.

Criterios de aceptación:

pino registra logs.

audit_logs recibe acciones.

/admin/system muestra últimos eventos.

Errores comunes no muestran stack al usuario.

## Tarea 23. Backups manuales de SQLite

Objetivo: Proteger datos del MVP con copias recuperables.

Inicio sugerido para Codex:

Necesito que implementes backups manuales de SQLite para la web de catequesis.

Prompt completo para Codex:

Necesito que implementes backups manuales de SQLite desde el panel admin.

Requisitos:
- Crear carpeta backups si no existe.
- Crear función para copiar el archivo SQLite actual a backups.
- Nombre recomendado:
  catequesis_YYYY-MM-DD_HH-mm-ss.sqlite
- Crear registro en tabla backups.
- Crear ruta admin para generar backup manual.
- Crear vista para listar backups existentes.
- Solo admin puede crear y ver backups.
- No implementar restauración automática todavía, salvo que sea simple y segura.
- Registrar acción en audit_logs.

Al finalizar, indicá cómo crear un backup y dónde queda guardado.

Resultado esperado: Admin puede generar y listar backups de la base SQLite.

Criterios de aceptación:

Backup se crea físicamente.

Se registra en tabla backups.

Solo admin accede.

audit_logs registra el backup.

## Tarea 24. Pulido visual mobile-first

Objetivo: Mejorar experiencia en celular para niños, catequistas y admin.

Inicio sugerido para Codex:

Necesito que mejores el diseño visual responsive de la web de catequesis.

Prompt completo para Codex:

Necesito que mejores el diseño visual de la web de catequesis con enfoque mobile-first.

Requisitos:
- Mantener EJS + Bootstrap 5.
- Mejorar layout base.
- Crear navbar o menú simple según rol.
- Para niños: tarjetas grandes, botones grandes, avatar, barra de progreso, estrellas o medallas no competitivas.
- Para catequistas: tablas legibles, filtros claros, tarjetas de resumen.
- Para admin: dashboard con tarjetas ordenadas.
- Usar colores cálidos: blanco, celeste suave, dorado suave, verde claro y beige.
- No cambiar lógica de backend.
- No agregar funcionalidades nuevas.

Al finalizar, indicá qué vistas modificaste y cómo revisar en celular o modo responsive.

Resultado esperado: Interfaz más clara y usable en dispositivos móviles.

Criterios de aceptación:

Pantallas principales son responsive.

Botones del juego son grandes.

Dashboard admin se ve ordenado.

No se rompe funcionalidad existente.

## Tarea 25. Revisión final del MVP

Objetivo: Verificar el flujo mínimo completo antes de presentar o desplegar.

Inicio sugerido para Codex:

Necesito que revises el MVP completo de la web de catequesis y prepares una lista de verificación.

Prompt completo para Codex:

Necesito que revises el MVP completo de la web de catequesis.

No implementes funcionalidades grandes nuevas. Hacé una revisión final y correcciones pequeñas si son necesarias.

Flujo mínimo a verificar:
- Admin entra al sistema.
- Admin crea catequista.
- Admin crea grupo.
- Catequista crea niño.
- Catequista crea actividad.
- Niño entra con código seguro.
- Niño juega.
- Sistema guarda progreso.
- Catequista ve avance.
- Catequista descarga CSV.
- Admin puede ver auditoría y generar backup.

Requisitos:
- Crear checklist en README.md o docs/MVP_CHECKLIST.md.
- Indicar comandos para correr proyecto, migraciones y seeds.
- Indicar variables .env necesarias.
- Corregir errores menores detectados.
- No reescribir la arquitectura.

Al finalizar, entregá resumen de estado: funcionando, pendiente y recomendaciones.

Resultado esperado: Checklist final del MVP y flujo mínimo verificado.

Criterios de aceptación:

Existe checklist del MVP.

Flujo principal probado.

Comandos documentados.

Pendientes claros para versión 2.

# 5. Reglas prácticas para no romper el proyecto

Enviar una sola tarea a Codex por vez.

Pedir siempre que indique archivos modificados y comandos de prueba.

Probar manualmente antes de pasar a la siguiente tarea.

No aceptar cambios que mezclen varias etapas sin necesidad.

Mantener la regla: admin accede a todo; los demás roles se validan por permisos.

No guardar contraseñas ni códigos de niños en texto plano.

No subir archivos PDF privados dentro de public.

Antes de cambios grandes, generar backup de SQLite.

# 6. Prompt corto de control para usar al final de cada tarea

Antes de terminar, revisá tu implementación y respondé:
1. Qué archivos creaste o modificaste.
2. Qué comandos debo ejecutar.
3. Qué rutas nuevas existen.
4. Cómo pruebo manualmente esta tarea.
5. Qué quedó pendiente para la siguiente tarea.
6. Confirmá que no implementaste funcionalidades fuera del alcance solicitado.

# 7. Flujo mínimo final esperado

Admin entra al sistema

Admin crea catequista

Admin crea grupo

Catequista crea niño

Catequista crea actividad

Niño entra con código seguro

Niño juega

Sistema guarda progreso

Catequista ve avance

Catequista descarga reporte CSV

Admin revisa auditoría y genera backup

Conclusión: este documento permite construir el proyecto con Codex por partes pequeñas, revisables y seguras, evitando que el agente mezcle todo el sistema en una sola respuesta.